## Slide 1
Industrial 4.0
4차 산업혁명
선도인력 양성훈련
빅데이터를 활용한 IoT 시스템 개발
(feat. 커넥티드카)
실무 프로젝트 안내서

## Slide 2
구분 | 기간 | 활동 | 산출물 | 진행 주체
PJT 기획 | 4/25(토)~5/2(토) | 프로젝트 멘토링 |  | [멘토] 김희원 멘토 이진호 멘토 한섭 멘토
 | 4/25(토) | 주제 선정 및 RFP 작성 | RFP | 
 | 5/2(토) | 제안서 작성 및 발표/멘토링 | 제안서 | 
 | ~ 5/2(토) | 프로젝트 기획 |  | [주강사] 김서연 강사
 |  | PJT개발 계획, 팀(PM/팀원) 구성 (6~7인/팀) |  | 
 |  | PJT 브레인스토밍 및 추가 아이디어 도출 |  | 
착수 보고 | 5/12(화) | 기획 내용에 대한 착수보고(Kick-off) | 기획안, WBS | 
PJT 수행 | 5/7(목) ~ 6/5(목) | 프로젝트 수행 | 매주 수요일 제출 | [주강사] 김서연 강사
 | 5/7(목) ~ 5/13(수) | 데이터 수집과 전처리, 웹/앱 화면 구성 | 주간일지 | 
 | 5/14(목) ~5/20(수) | 서버 프로그램 구현과 앱 연동, 빅데이터 처리 | 주간일지 | 
 | 5/21(목) ~ 5/27(수) | 중간 발표, 기능 구현 및 테스트 (CAN, 아두이노) | 주간일지 | 
 | 5/28(목) ~ 6/4(목) | 테스트와 튜닝, 완료보고서 작성, 발표∙평가 | 완료보고서 구현소스 | 주강사, 멘토
진행 일정
* 모든 산출물 기한 내 담당 매니저 메일로 제출
** (개인부문;교육기간전체)최우수상/우수상/Best Attitude(팀부문 : 파이널프로젝트)우수상

## Slide 3
평가 상세
구분 | 평가점수 (총 100점) | 평가 내용 | 평가 방법 |  | 
 |  |  | 교육생 | 강사 | 현업멘토
아이디어 | 20 점 | 창의성 / 시장성 / 완성도 / 실제 활용 가능여부 등 | 20% | 40% | 40%
프로그래밍 | 30 점 | 구조 / 코드/ 성능 등 |  | 80% | 20%
프리젠테이션 | 20 점 | 구성 / PT 전달력 등 | 40% | 60% | 
PJT수행력 | 30 점 | 목표 달성도 / 일정관리/ 역할분담 / 참여도 / 기여도 등 |  | 100% | 

## Slide 4
프로젝트 전체 일정 관리 편성 및 진행 능력
팀원 간 협업 수행 능력
IoT Connected Car 요구사항 정의 능력
IoT Connected Car 아키텍쳐 설계 능력
IoT Connected Car 아키텍쳐 구현 능력
개발 환경 활용 능력
통합 테스트 수행 능력
프로젝트 완료 보고서 작성 능력
프로젝트 완료 보고서 발표 능력
평가 상세 내용
Notes: 자유주제로 선정하시면 됩니다. 주제에는 제한이 없습니다. 하고싶은 주제 아무거나 하셔도 됩니다.
우리가 배운걸 총망라해서 프로젝트를 진행하지만, 너무 그안에서 해결하려면 한계가 있습니다.
너무 안정적으로 소극적으로 주제를 잡기보다는 어려운 신기술도 직접 찾아서 코드를 구현하거나 관련 논문을 밤새 찾아본다던가 하는
노력이 필요한 과제이구요. 그래서 주제선정할때도 너무 쉽거나 편한 주제는 강사님께서 커트하실거에요.
입학식때 전기수 프로젝트결과물을 전시해두고 했었는데, 이전에도 다들 했었던거라 너무 어렵게 생각하지마시고, 도전해주시길 바랍니다.
3. 팀은 주제가 정해지면 본인이 하고싶은 주제에 지원하셔도 되고 아니면 PM이 스카우트를 해도 되고 자율적으로 정하시면 됩니다.
프로젝트를 할려면 최소 4명에서 5명이 최적일것 같고..SDS는 2개반, 전자는 4개반 정도 구성되면 딱 맞을 것 같습니다.
4. 1,2,3차 평가로 점수환산해서 각 반별로 1팀을 선발할거고, 우수팀으로 선정이되면 마지막날 수료식에 임원분들 모셔서 최종발표할 예정입니다.
5. 기자재는 지원이 안되구요. 필요한 경우에는 교육지원비로 직접 구매하셔야 합니다. 별도로 비용청구는 불가능합니다.
보통 IT개발 전공자나 회사에서도 PJT를 하다보면 짧게는 한달~ 길게는 그 이상 프로젝트를 하면서 밤새고 하는 경우가 많은데..
우리는 이제 시작단계라서 5일이나 7일정도 과목프로젝트를 해본 경험밖에 없잖아요.
이번 프로젝트를 통해서 어려분들이 현업가서, 개발자로서 이런 프로젝트를 했었다~하는 포트폴리오1권을 하나 만들수있는 기회가 될 수 있을거라 생각하고..
제대로 열정을 쏟아서 유종의 미를 거둘수있는 그런 작품들이 잘 완성될 수 있기를 희망합니다.
보통 이런 조별 팀별활동하다보면 누구는 열심히 하고 누구는 숟가락만 얌체같이 올리는 경우도 많은데, 그런 교육생은 없었으면 좋겠고
스스로에게도 만족스럽고 자랑스러울수있도록 참여해주시길 바랍니다.